PLANO DE NEGÓCIO

SIGE — Sistema Integrado de Gestão Escolar

Ecossistema Web + Mobile + IoT para Gestão Educacional

Junho de 2026
Versão 1.0

# PLANO DE NEGÓCIO

## O que é e para que serve

Este Plano de Negócio descreve a viabilidade comercial, operacional e financeira do SIGE (Sistema Integrado de Gestão Escolar), plataforma SaaS desenvolvida para escolas privadas, redes de ensino e instituições que necessitam de gestão acadêmica, administrativa, financeira e de comunicação integradas em um único ecossistema digital.

O documento serve como mapa de percurso para captação de investidores, parceiros institucionais, programas de aceleração e planejamento estratégico da expansão comercial do produto já em estágio avançado de desenvolvimento (v8.0 Apex).

## Seu mapa de percurso

1ª parte — A elaboração do plano de negócio: análise estratégica, mercado, marketing, operação e projeções financeiras com base no produto real.

2ª parte — A construção do seu plano de negócio: modelos e roteiros consolidados para preenchimento e atualização contínua.

## Recomendações gerais

Revisar trimestralmente premissas de mercado e indicadores financeiros.

Validar preços com pilotos em 3 a 5 escolas antes da escala nacional.

Manter conformidade LGPD como diferencial competitivo em licitações e contratos.

Priorizar módulos estáveis (acadêmico, usuários, segurança) na comercialização inicial.

Documentar casos de sucesso com métricas de adoção mobile e redução de custos operacionais.

# PARTE 1 – A ELABORAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIO

## 1 – Sumário Executivo

### 1.1 – Resumo dos principais pontos do plano de negócio

O SIGE é uma plataforma integrada de gestão escolar composta por quatro pilares: Backend Django (núcleo de negócio), Frontend React/Vite (gestores e professores), Aplicativo Mobile React Native/Expo (alunos e responsáveis) e camada IoT (RFID/MQTT para frequência e controle de acesso). O sistema cobre 11+ módulos funcionais, incluindo gestão acadêmica, financeira, saúde, biblioteca, comunicação, segurança (SOC/LGPD), TI/Mission Control e dashboards analíticos.

Diferenciais técnicos comprovados: arquitetura multi-tenant, criptografia AES-256 em dados pessoais, autenticação JWT/MFA, API REST documentada (Swagger), deploy em nuvem (Render + MySQL Aiven + Cloudinary CDN), 149 casos de teste automatizados (68% de cobertura) e observabilidade com Prometheus/Grafana.

Modelo de negócio: SaaS por assinatura mensal/anual, com planos por faixa de alunos e módulos opcionais (financeiro avançado, IoT, BI). Meta: 50 instituições clientes em 24 meses, com ticket médio de R$ 3.500/mês por escola de porte médio (200–500 alunos).

### 1.2 – Dados dos empreendedores, experiência profissional e atribuições

Empreendedor líder e responsável técnico:

J. Guilherme S. Netos — Fundador e desenvolvedor principal do ecossistema SIGE.

Experiência: desenvolvimento full-stack (Python/Django, React, React Native), arquitetura de software, DevOps (Docker, Render, CI/CD) e gestão de produto digital.

Atribuições: visão de produto, arquitetura técnica, desenvolvimento do core, integração mobile/API, deploy em produção e relacionamento com early adopters.

Equipe complementar (expansão planejada):

Desenvolvedor(a) mobile — manutenção e evolução do app Expo.

Analista comercial / educação — prospecção B2B em escolas privadas.

Suporte e implantação — onboarding, treinamento e migração de dados.

Consultor(a) jurídico-tributário — contratos, LGPD e enquadramento fiscal.

### 1.3 – Dados do empreendimento

Nome fantasia: SIGE — Sistema Integrado de Gestão Escolar

Razão social: [A definir na constituição — ex.: SIGE Tecnologia Educacional LTDA]

Natureza: desenvolvimento e licenciamento de software educacional (SaaS)

Sede operacional: Brasil (operação remota com infraestrutura em nuvem)

Repositório e produto: github.com/JGuilhermeSneto/SIGE

URL de produção: sige-g7w2.onrender.com (ambiente de demonstração/homologação)

Público-alvo inicial: escolas privadas de ensino fundamental e médio (50–800 alunos)

### 1.4 – Missão da empresa

Conectar educação e tecnologia com excelência, oferecendo uma plataforma segura, acessível e integrada que simplifica a gestão escolar, aproxima famílias da vida acadêmica dos estudantes e gera dados confiáveis para decisões pedagógicas e administrativas — em total conformidade com a LGPD.

### 1.5 – Setores de atividades

CNAE principal sugerido: 62.01-5/01 — Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

CNAE secundário: 62.02-3/00 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

CNAE secundário: 63.19-4/00 — Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

Setor de mercado: EdTech / Gestão Escolar / ERP Educacional

### 1.6 – Forma jurídica

Recomendação: Sociedade Limitada (LTDA) para operação comercial B2B, contratos recorrentes e eventual entrada de sócios-investidores. Alternativa inicial: MEI apenas para validação com faturamento limitado (até teto legal), com migração para LTDA ao atingir 10+ clientes pagantes.

### 1.7 – Enquadramento tributário

Âmbito federal — Simples Nacional:

Anexo III ou V (serviços de TI), conforme enquadramento do contador.

Fator R: avaliar folha vs. receita para otimização tributária.

ISS municipal sobre licenciamento de software (alíquota conforme município).

PIS/COFINS monofásico ou integrado ao Simples, conforme anexo.

Emissão de NFS-e para cada fatura de assinatura mensal.

### 1.8 – Capital social

Capital social inicial sugerido: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), integralizado em moeda corrente, distribuído entre o(s) sócio(s) fundador(es). O capital cobre formalização jurídica, infraestrutura cloud nos primeiros 12 meses, marketing inicial e reserva de caixa operacional.

### 1.9 – Fonte de recursos

Recursos próprios do empreendedor (desenvolvimento já realizado — ativo intangível).

Programas de aceleração EdTech e editais de inovação (FAPERN, SEBRAE, Finep Startup).

Receita recorrente SaaS (MRR) a partir do 6º mês de comercialização ativa.

Possível rodada anjo (R$ 150.000 – R$ 500.000) para equipe comercial e suporte.

Parcerias com cooperativas de ensino e mantenedoras para implantação piloto.

## 2 – Análise de mercado

### 2.1 – Estudo dos clientes

Segmento primário: gestores e mantenedores de escolas privadas que ainda utilizam planilhas, sistemas legados desconectados ou múltiplas ferramentas não integradas.

Perfil do cliente ideal (ICP):

Escola privada com 100 a 600 alunos, 15 a 50 colaboradores.

Dor: falta de app para pais/alunos, retrabalho administrativo, insegurança de dados.

Decisor: diretor(a), mantenedor(a) ou coordenador(a) administrativo(a).

Influenciadores: coordenação pedagógica, TI escolar e conselho de pais.

Disposição a pagar: R$ 2.500 a R$ 6.000/mês por pacote completo web + mobile.

Personas atendidas pelo SIGE:

Gestor escolar — cadastro, turmas, comunicados, financeiro, auditoria.

Professor — notas, frequência, materiais didáticos, planejamento de aula.

Aluno — boletim, frequência, mural, materiais (app mobile).

Responsável — acompanhamento do filho, notificações, controle parental.

Equipe de TI — Mission Control, SOC, backups, feature flags.

### 2.2 – Estudo dos concorrentes

Concorrentes diretos e indiretos no Brasil:

ERPs educacionais consolidados (TOTVS Educacional, Sophia, Sponte) — robustos, porém custos elevados e curva de implantação longa.

Sistemas regionais e verticais menores — preço competitivo, mas baixa integração mobile/IoT.

Planilhas + WhatsApp + Google Classroom — custo zero, sem governança nem LGPD.

Posicionamento competitivo do SIGE:

Preço intermediário com stack moderna (API-first, mobile nativo).

SOC e LGPD nativos (diferencial em contratos públicos e escolas de elite).

IoT RFID para frequência automática (roadmap comercial v8+).

Código aberto interno e customização por tenant (multi-escola).

### 2.3 – Estudo dos fornecedores

Infraestrutura cloud: Render (hospedagem), Aiven (MySQL gerenciado), Cloudinary (CDN/mídia).

Domínio e DNS: registradores nacionais/internacionais (Registro.br).

Gateway de pagamento (futuro): Asaas, Stripe ou Pagar.me para módulo financeiro.

Notificações push: Firebase Cloud Messaging / Apple Push Notification Service.

Hardware IoT: fornecedores de ESP32, leitores RFID RC522 e brokers MQTT.

Serviços jurídicos e contábeis: escritório parceiro para LTDA e Simples Nacional.

## 3 – Plano de Marketing

### 3.1 – Descrição dos principais produtos e serviços

SIGE Core Web — gestão acadêmica, usuários, calendário, documentos, dashboards.

SIGE Mobile — app para alunos e responsáveis (notas, frequência, perfil, push).

SIGE Shield — segurança, auditoria LGPD, SOC, 2FA, monitoramento de logins.

SIGE Financeiro — mensalidades, faturas, inadimplência, BI (módulo beta).

SIGE Saúde — ficha médica, atestados, vacinas.

SIGE Biblioteca — acervo digital e empréstimos.

SIGE IoT — frequência RFID e automação (P&D, comercialização fase 2).

Serviços: implantação, migração de dados, treinamento e suporte premium.

### 3.2 – Preço

Tabela de planos sugerida (valores mensais por instituição):

Plano Essencial (até 150 alunos): R$ 1.990/mês — web + mobile + acadêmico básico.

Plano Profissional (151–400 alunos): R$ 3.490/mês — todos módulos estáveis + SOC.

Plano Enterprise (401+ alunos): R$ 5.990/mês + R$ 8/aluno excedente — IoT + SLA prioritário.

Taxa de implantação única: R$ 2.500 a R$ 8.000 conforme volume de migração.

Desconto anual: 15% para pagamento antecipado (12 meses).

### 3.3 – Estratégias promocionais

Piloto gratuito 60 dias para até 2 escolas parceiras (case de sucesso).

Webinars mensais: 'Gestão escolar digital e LGPD na prática'.

Presença em feiras educacionais e eventos SEBRAE/FAPERN.

Marketing de conteúdo: blog técnico, comparativos e depoimentos de gestores.

Programa de indicação: 1 mês grátis para cada escola indicada que fechar contrato.

Demonstração ao vivo do app mobile para conselhos de pais.

### 3.4 – Estrutura de comercialização

Canal direto B2B: prospecção ativa via LinkedIn, e-mail e visitas presenciais.

Parcerias com consultorias pedagógicas e contadores de escolas.

Licitações e pregões (médio prazo) com certificações LGPD documentadas.

Marketplace EdTech (futuro): integração com hubs de soluções educacionais.

Vendas online: landing page com agendamento de demo e onboarding self-service (fase 2).

### 3.5 – Localização do negócio

Operação digital-first, sem dependência de ponto comercial fixo na fase inicial. Infraestrutura hospedada em nuvem com CDN global (Cloudinary) e banco MySQL em Aiven (região configurável). Atendimento presencial a clientes na região de atuacao do fundador, com expansão para representantes regionais conforme carteira.

## 4 – Plano Operacional

### 4.1 – Layout ou arranjo físico

Modelo remoto/híbrido: home office para desenvolvimento e comercial; coworking para reuniões com clientes. Infraestrutura lógica (não física): monorepo com SIGE/ (Django), frontend_SIGE/ (React), SIGE_APP/ (Expo) e documentação em docs/.

### 4.2 – Capacidade produtiva, comercial e de prestação de serviços

Capacidade técnica atual: 1 escola piloto em produção com 50+ usuários e 31 alunos ativos.

Arquitetura multi-tenant: suporta múltiplas instituições no mesmo deploy.

Meta operacional ano 1: até 15 escolas simultâneas sem equipe de suporte dedicada.

Meta ano 2: 50 escolas com equipe de 5 pessoas (2 dev, 2 suporte, 1 comercial).

SLA padrão: 99,5% uptime; SLA premium: 99,9% com suporte em até 4 horas úteis.

### 4.3 – Processos operacionais

Onboarding: diagnóstico → migração de dados → treinamento → go-live (2–4 semanas).

Desenvolvimento: Git flow, CI/CD, testes automatizados (pytest, 149 casos).

Deploy: build.sh (collectstatic + migrate) no Render via GitHub.

Suporte: canal por e-mail/WhatsApp + documentação em SIGE/docs/.

Segurança: backups Quantum Snapshots, SOC em tempo real, revisão trimestral LGPD.

Atualizações: releases mensais com changelog e comunicação aos gestores.

### 4.4 – Necessidade de pessoal

Quadro projetado — 12 meses:

1 Fundador/Dev Lead (atual) — produto e arquitetura.

1 Dev Full-stack (contratação mês 6) — features e integrações.

1 Analista de Sucesso do Cliente (mês 9) — onboarding e retenção.

1 Vendedor B2B EdTech (mês 9) — pipeline comercial.

Contador e advogado — terceirizados sob demanda.

## 5 – Plano Financeiro

### Investimento total

O investimento considera o ativo de software já desenvolvido (estimado em R$ 180.000 de valor de reposição em horas de engenharia) mais os aportes necessários para comercialização e operação nos primeiros 18 meses.

### 5.1 – Estimativa dos investimentos fixos

Computadores e periféricos (2 estações): R$ 12.000

Mobiliário home office: R$ 3.000

Constituição LTDA + registros: R$ 4.500

Identidade visual e site institucional: R$ 8.000

Equipamentos IoT piloto (kits RFID): R$ 6.000

Total investimentos fixos: R$ 33.500

### 5.2 – Capital de giro

Reserva de caixa para 12 meses de operação mínima:

Infraestrutura cloud (Render, Aiven, Cloudinary, domínio): R$ 800/mês × 12 = R$ 9.600

Marketing e eventos: R$ 1.500/mês × 12 = R$ 18.000

Pró-labore fundador (mínimo): R$ 3.000/mês × 12 = R$ 36.000

Serviços terceirizados (contábil, jurídico): R$ 500/mês × 12 = R$ 6.000

Imprevistos (10%): R$ 6.960

Total capital de giro: R$ 76.560

### 5.3 – Investimentos pré-operacionais

Certificações e consultoria LGPD: R$ 5.000

Treinamento comercial e materiais de venda: R$ 3.000

Contas de demonstração e ambientes de staging: R$ 2.000

Total pré-operacional: R$ 10.000

### 5.4 – Investimento total (resumo)

Investimentos fixos: R$ 33.500

Capital de giro (12 meses): R$ 76.560

Pré-operacionais: R$ 10.000

INVESTIMENTO TOTAL: R$ 120.060

Ativo intangível (software SIGE já desenvolvido): R$ 180.000 (valor estimado)

### 5.5 – Estimativa do faturamento mensal

Projeção conservadora de MRR (Receita Recorrente Mensal):

Meses 1–3: R$ 0 (piloto e validação)

Meses 4–6: R$ 7.000 (2 escolas × R$ 3.500)

Meses 7–12: R$ 24.500 (7 escolas × R$ 3.500 médio)

Ano 2: R$ 87.500/mês (25 escolas × R$ 3.500 médio)

Receita adicional implantação ano 1: R$ 25.000 (5 projetos × R$ 5.000)

### 5.6 – Estimativa do custo unitário (infraestrutura por escola)

Custo marginal cloud por escola (até 400 alunos): ~R$ 45/mês

Suporte e onboarding amortizado: ~R$ 120/mês por cliente no ano 1

Custo variável total estimado: ~R$ 165/escola/mês

### 5.7 – Estimativa dos custos de comercialização

Marketing digital e eventos: R$ 1.500/mês

Comissão de vendas (10% MRR): variável a partir do mês 9

Materiais e deslocamento: R$ 600/mês

Total fixo comercial: ~R$ 2.100/mês (+ comissões)

### 5.8 – Custos diretos / prestação do serviço

Como SaaS, os custos diretos são principalmente infraestrutura cloud, APIs de terceiros e horas de implantação. Margem bruta projetada: 78% a 85% após escala de 10+ clientes.

### 5.9 – Estimativa dos custos com mão de obra

Ano 1 (fundador + contratações parciais): R$ 72.000

Ano 2 (equipe de 5): R$ 288.000

Encargos e benefícios (provisão 28%): incluídos nas projeções de folha

### 5.10 – Estimativa do custo com depreciação

Depreciação anual de ativos fixos (computadores e IoT, vida útil 3 anos): R$ 33.500 / 3 ≈ R$ 11.167/ano (R$ 930/mês). Software capitalizado internamente amortizado em 5 anos: R$ 36.000/ano.

### 5.11 – Estimativa dos custos fixos operacionais mensais

Infraestrutura cloud: R$ 800

Domínio, e-mail e ferramentas (GitHub, monitoramento): R$ 350

Contabilidade e jurídico: R$ 500

Marketing: R$ 1.500

Pró-labore / folha (média ano 1): R$ 6.000

Depreciação e amortização: R$ 3.930

TOTAL CUSTOS FIXOS: ~R$ 13.080/mês

### 5.12 – Demonstrativo de resultados (projeção ano 1)

Receita bruta anual estimada: R$ 147.000

(-) Custos variáveis (infra + implantação): R$ 18.000

(-) Custos fixos operacionais: R$ 156.960

Resultado operacional ano 1: -R$ 27.960 (esperado em fase de tração)

Ponto de equilíbrio operacional: mês 14–16 (projeção)

### 5.13 – Indicadores de viabilidade

#### 5.13.1 – Ponto de equilíbrio

Com custos fixos de R$ 13.080/mês e ticket médio de R$ 3.500/escola (margem contribuição ~85%), o ponto de equilíbrio é atingido com aproximadamente 5 escolas pagantes (R$ 17.500 MRR). Meta realista: mês 14 com pipeline comercial ativo.

#### 5.13.2 – Lucratividade

Lucratividade líquida projetada no ano 2: 12% a 18% sobre receita de R$ 1.050.000, conforme retenção de clientes (churn < 8% anual) e upsell de módulos financeiro/IoT.

#### 5.13.3 – Rentabilidade

ROI sobre investimento de R$ 120.060: payback estimado em 30–36 meses. Valorização do ativo de software e base recorrente de MRR elevam o valuation estimado para R$ 800.000 – R$ 1,2M ao final do ano 2 (múltiplo 8–10× MRR).

#### 5.13.4 – Prazo de retorno do investimento

Prazo de retorno do investimento inicial (R$ 120.060): 30 a 36 meses. Com aporte anjo de R$ 300.000, o payback reduz para 24 meses com aceleração comercial.

## 6 – Construção de cenários

Cenário pessimista:

3 escolas em 18 meses; MRR de R$ 10.500; necessidade de aporte adicional.

Atraso no módulo financeiro reduz upsell; foco em plano Essencial.

Cenário realista (base):

12 escolas em 18 meses; MRR de R$ 42.000; equilíbrio no mês 16.

2 contratos Enterprise com IoT piloto.

Cenário otimista:

25 escolas em 18 meses; MRR de R$ 95.000; lucro a partir do mês 12.

Parceria com mantenedora regional (5 unidades simultâneas).

Captação de investimento anjo para expansão nacional.

## 7 – Avaliação estratégica

### 7.1 – Análise da matriz F.O.F.A (SWOT)

Forças (Strengths):

Produto funcional em produção com web, mobile e API REST.

Segurança LGPD nativa (AES-256, SOC, auditoria).

Arquitetura moderna e documentação técnica extensa.

Custo de infraestrutura cloud enxuto e escalável.

Fraquezas (Weaknesses):

Equipe enxuta (dependência do fundador).

Módulos financeiro e biblioteca ainda em beta.

Cobertura de testes em 68% (meta 100%).

Marca ainda em construção no mercado EdTech.

Oportunidades (Opportunities):

Crescimento de escolas privadas exigindo digitalização pós-pandemia.

LGPD como requisito em contratos e licitações.

Demanda por apps mobile para comunicação com famílias.

Integração IoT como diferencial em escolas de médio porte.

Ameaças (Threats):

Concorrentes consolidados com força comercial.

Resistência cultural à mudança em instituições tradicionais.

Custos de aquisição de cliente (CAC) elevados sem parcerias.

Dependência de serviços cloud terceiros (Render, Aiven).

## 8 – Avaliação do Plano de Negócio

O SIGE apresenta viabilidade técnica comprovada (produto em produção, banco MySQL ativo com 50+ usuários, API mobile validada) e viabilidade comercial condicionada à execução do plano de go-to-market B2B. O investimento de R$ 120.060 é compatível com o estágio MVP avançado → tração. Recomenda-se iniciar com 2 pilotos pagos, formalizar LTDA, completar módulo financeiro e buscar parceria com SEBRAE/FAPERN para reduzir risco de caixa nos primeiros 12 meses.

Próximos passos imediatos:

Constituir LTDA e enquadrar no Simples Nacional.

Fechar 2 contratos piloto com desconto de lançamento.

Publicar landing page com demonstração do app mobile.

Completar integração gateway de pagamento (Asaas).

Elevar cobertura de testes para 85%+ nos módulos críticos.

## 9 – Roteiro para coleta de informações consolidado

Validar preços com 10 gestores escolares (entrevistas).

Levantar custos reais de cloud por tenant em produção.

Mapear concorrentes locais e suas tabelas de preço.

Consultar contador sobre CNAE e anexo do Simples.

Definir contrato padrão SaaS (SLA, LGPD, rescisão).

Documentar 3 cases de uso (gestor, professor, responsável).

Atualizar projeções financeiras trimestralmente.

# PARTE 2 – A CONSTRUÇÃO DO SEU PLANO DE NEGÓCIO

Esta seção apresenta modelos resumidos para preenchimento e atualização. Os dados abaixo refletem o estado atual do projeto SIGE (junho/2026).

## 1 – Sumário Executivo

### 1.1 – Resumo

SaaS EdTech integrado (web + mobile + IoT). MRR alvo R$ 42k em 18 meses.

### 1.2 – Empreendedores

J. Guilherme S. Netos — fundador e tech lead.

### 1.3 – Empreendimento

SIGE Tecnologia Educacional; software de gestão escolar.

### 1.4 – Missão

Excelência na gestão educacional com tecnologia segura e acessível.

### 1.5 – Setores

EdTech; CNAE 62.01-5/01 e correlatos.

### 1.6 – Forma jurídica

LTDA (recomendado).

### 1.7 – Tributário

Simples Nacional — Anexo III/V.

### 1.8 – Capital social

R$ 50.000,00

### 1.9 – Fontes

Recursos próprios, MRR, editais, possível anjo.

## 2 – Análise de mercado

### 2.1 – Clientes

Escolas privadas 100–600 alunos; gestores e mantenedores.

### 2.2 – Concorrentes

TOTVS, Sophia, Sponte, soluções regionais.

### 2.3 – Fornecedores

Render, Aiven, Cloudinary, Asaas (futuro).

## 3 – Plano de Marketing

### 3.1 – Produtos

SIGE Core, Mobile, Shield, Financeiro, Saúde, Biblioteca, IoT.

### 3.2 – Preço

R$ 1.990 a R$ 5.990/mês conforme porte.

### 3.3 – Promoção

Piloto 60 dias, webinars, indicação, feiras.

### 3.4 – Comercialização

B2B direto, parcerias, licitações (médio prazo).

### 3.5 – Localização

Digital-first; Brasil com cloud global.

## 4 – Plano Operacional

### 4.1 – Layout

Remoto/híbrido; monorepo SIGE + frontend + mobile.

### 4.2 – Capacidade

Multi-tenant; meta 15 escolas ano 1.

### 4.3 – Processos

Onboarding 2–4 sem; CI/CD; suporte documentado.

### 4.4 – Pessoal

1 fundador + 3 contratações em 12 meses.

## 5 – Plano Financeiro

### 5.1 – Fixos

R$ 33.500

### 5.2 – Giro

R$ 76.560

### 5.3 – Pré-operacional

R$ 10.000

### 5.4 – Total

R$ 120.060

### 5.5 – Faturamento

R$ 147.000 ano 1

### 5.6 – Custo unitário

~R$ 165/escola/mês

### 5.7 – Comercialização

~R$ 2.100/mês + comissões

### 5.8 – Custos diretos

Margem bruta 78–85%

### 5.9 – Mão de obra

R$ 72.000 ano 1

### 5.10 – Depreciação

~R$ 930/mês

### 5.11 – Fixos mensais

~R$ 13.080

### 5.12 – DRE

Prejuízo operacional -R$ 27.960 ano 1 (tração)

### 5.13.1 – Equilíbrio

5 escolas pagantes

### 5.13.2 – Lucratividade

12–18% ano 2

### 5.13.3 – Rentabilidade

Valuation R$ 800k–1,2M ano 2

### 5.13.4 – Payback

30–36 meses

## 6 – Cenários

### Resumo

Pessimista: 3 escolas | Realista: 12 | Otimista: 25 (18 meses).

## 7 – Avaliação estratégica

### 7.1 – FOFA

Força: produto pronto; Fraqueza: equipe enxuta; Oportunidade: LGPD; Ameaça: concorrência.

Documento gerado automaticamente a partir da documentação técnica do SIGE.
Fontes: README.md, COMPENDIO_TECNICO.md, ROADMAP.md, documentacao_perfis_sige.md
Repositório: https://github.com/JGuilhermeSneto/SIGE