# 📋 Plano de Teste de Software — SIGE (Sistema Integrado de Gestão Educacional)

**Projeto:** SIGE v7.3.2-APEX

**Status:** Documento Consolidado de Engenharia de Qualidade

# 1. Identificação do Documento

**Título**: Plano de Teste do SIGE Mission Control

**Versão**: 7.3.2 (Apex)

**Data**: 14/05/2026

**Equipe Responsável**: Pedro Henrique, Israel Cipriano, João Batista e Jose Guilherme

**Aprovado por**: Jose Guilherme

# 2. Introdução

O plano de teste tem como objetivo garantir que o ecossistema SIGE atenda aos requisitos funcionais (gestão acadêmica e financeira) e não funcionais (segurança SOC, alta disponibilidade IoT e performance mobile), minimizando riscos de regressão e garantindo a integridade dos dados sob conformidade com a LGPD. O foco principal é a validação da convergência entre o hardware (sensores) e o software (dashboard e app mobile).

# 3. Escopo dos Testes

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| **Módulos Testados** | Acadêmico, Financeiro, IoT, Segurança (SOC), Mobile API, TI/Backups e Saúde. |
| **Funcionalidades Críticas** | Cálculo de Médias, Registro de Frequência RFID, Bloqueio de IP por Brute Force e Autenticação JWT Mobile. |
| **Exclusões** | Testes de carga em redes externas (devido a limitações de ambiente controlado) e integração com gateways de terceiros em modo produção (uso de Sandbox). |

# 4. Objetivos dos Testes

Identificar e reportar defeitos de sincronização entre o hardware ESP32 e o backend Django.

Validar a robustez das políticas de segurança e a eficácia da Auto-Blacklist.

Garantir que a cobertura de testes unitários em módulos core (Financeiro/Acadêmico) seja superior a 75%.

Assegurar a integridade dos backups imutáveis (WORM).

# 5. Tipos de Testes Aplicados

| Tipo de Teste | Objetivo |
| --- | --- |
| **Testes Unitários** | Validar lógicas isoladas de modelos e services (ex: algoritmo de notas). |
| **Testes de Integração** | Verificar a comunicação entre apps (ex: Financeiro alertando inadimplência ao Acadêmico). |
| **Testes de Casos de Uso** | Simular fluxos reais de usuários: Aluno, Professor e Responsável. |
| **Testes de Estresse (IoT)** | Validar a capacidade de processamento de milhares de mensagens MQTT simultâneas. |

# 6. Estratégia de Teste

**Ferramentas utilizadas**: Pytest (Core), Factory Boy (Mocking), Faker (Massa de Dados), Mosquitto (Broker Test), Postman (API Mobile) e Locust (Carga).

**Dados de Teste**: Geração dinâmica de 10.000 usuários fictícios e simulação de entradas/saídas sincronizadas via script Python para estresse do barramento de dados.

**Critérios de Aceitação**: 100% dos testes críticos passando; Cobertura global de código > 62%; Zero vulnerabilidades de nível "High" reportadas pelo Bandit.

# 8. Casos de Teste (Aulas & Core)

| ID | Caso de Teste | Passos | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| **CT001** | Login com credenciais válidas | 1. Abrir o sistema SIGE. 2. Inserir matrícula e senha. 3. Clicar em “Entrar”. | O usuário deve ser autenticado e redirecionado para o dashboard Apex. |
| **CT002** | Bloqueio de IP por Brute Force | 1. Inserir senha errada 5 vezes seguidas. 2. Tentar o 6º acesso. | O sistema deve bloquear o IP e exibi-lo na Blacklist do painel de TI. |
| **CT003** | Frequência via IoT (RFID) | 1. Simular publicação MQTT com UID de cartão válido. 2. Verificar diário de classe. | A presença do aluno deve ser registrada automaticamente com o timestamp correto. |
| **CT004** | Geração de Carteirinha Digital | 1. Acessar Perfil Aluno no App Mobile. 2. Visualizar QR Code. | O sistema deve gerar um QR Code JWT dinâmico com expiração de 30s. |

# 9. Riscos e Mitigações

**Instabilidade no Broker MQTT** → Mitigação: Implementação de failover automático e buffers locais no firmware do ESP32.

**Indisponibilidade do Banco de Dados** → Mitigação: Uso de arquitetura Master/Replica e snapshots WORM diários.

**Falta de cobertura de testes** → Mitigação: Revisão de código (Code Review) mandatória com check de coverage no CI/CD.

# 10. Cronograma de Testes (Maio 2026)

| Atividade | Responsável | Início | Conclusão |
| --- | --- | --- | --- |
| Planejamento Inicial | Jose Guilherme | 10/05/2026 | 12/05/2026 |
| Execução de Testes Unitários | Equipe Dev | 13/05/2026 | 18/05/2026 |
| **Auditoria de Segurança (SOC)** | Israel Cipriano | 19/05/2026 | 21/05/2026 |
| **Teste de Estresse IoT/MQTT** | Pedro Henrique | 22/05/2026 | 24/05/2026 |
| Validação Mobile API | João Batista | 25/05/2026 | 27/05/2026 |
| Relatório Final Q2 | Jose Guilherme | 28/05/2026 | 30/05/2026 |

# 🚀 11. Futuras Tasks & Testes Automatizados

Para garantir a evolução contínua do SIGE Apex, as seguintes frentes de automação estão agendadas para o próximo ciclo:

1. E2E com Playwright: Automação completa do fluxo de matrícula do aluno e lançamento de notas pelo professor (Simulação real de navegador).

2. Stress Testing com Locust: Simulação de 5.000 dispositivos IoT enviando dados simultâneos para validar a resiliência do Redis e Workers Celery.

3. Mutation Testing: Aplicação de testes de mutação no módulo `apps.academico` para garantir que os testes unitários são verdadeiramente eficazes.

4. Contract Testing: Implementação de testes de contrato entre o Backend (DRF) e o App Mobile para evitar quebras de interface em updates.

5. Automação de Penetration Test: Integração de ferramentas de scan dinâmico (DAST) no pipeline de CI/CD para detectar vulnerabilidades de runtime.

# 12. Relatórios e Comunicação

O status dos testes será compartilhado via **Flower** (monitoramento de tasks) e **Slack/E-mail**.

Defeitos serão reportados e rastreados no **Trello/GitHub Issues**.

Reuniões semanais de alinhamento com a equipe de desenvolvimento para revisão do backlog de bugs.

SIGE v7.3.2-APEX: Estabilidade e Excelência em Gestão Educacional.